CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI DI REALIZZAZIONE DEL "POLO PER L’INFANZIA COMUNE DI OSINI" CIG Z663695A4A

ART.1 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO

L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione dei servizi tecnici riguardanti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del "Polo per l’infanzia Comune di Osini" “Riqualificazione Ex Casello Ferroviario – tra via Sardegna e via della Libertà”.

Nello specifico le prestazioni da eseguirsi in relazione all’incarico affidato consistono nelle attività di seguito elencate:

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23 comma 5:

- Relazione illustrativa e tecnica;

- Prime indicazioni e disposizioni piani di sicurezza;

- Prime indicazioni di progettazione antincendio;

- Studio di prefattibilità ambientale;

- Relazione sismica e sulle strutture;

- Quadro economico e calcolo sommario della spesa;

- Piano economico e finanziario di massima;

- Capitolato speciale e descrittivo prestazionale;

- Inquadramento urbanistico;

- Planimetria generale e area di intervento;

- Planimetria generale;

- Pianta piano terra quotata con schemi dimensionamento;

- Pianta piano terra arredata;

- Profili architettonici;

- Sezione trasversale;

- Sezione longitudinale;

- Viste prospettiche.

I corrispettivi sono determinati ai sensi del D.M. 17/06/2016 e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale offerto dall'affidatario in sede di gara.

È comunque in facoltà dell'ente appaltante assegnare l'incarico, per le prestazioni ulteriori aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dall'affidatario.

Per gli eventuali aumenti delle tariffe professionali, che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato, è espressamente convenuto che gli stessi non avranno alcuna efficacia.

Articolo 2 – Modalità operative

Gli incarichi sono svolti sotto la direzione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile del Servizio Tecnico per quanto di competenza.

Articolo 3 – Modalità di consegna del progetto.

Il professionista incaricato dovrà consegnare  (se richieste) n. 2 copie cartacee degli elaborati progettuali, una copia informatica, firmata digitalmente, in formato standardizzato tipo DWG, DOC  e PDF senza protezione da lettura e da scrittura. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il professionista incaricato si impegna a produrre un numero adeguato di copie  in formato digitale di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro  atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione contraente.

Articolo 4 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Alla consegna degli elaborati richiesti, il Comune verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente e al Documento Preliminare alla Progettazione. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico

Agli effetti di quanto disposto dalla presente capitolato prestazionale l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Al fine di consentire il corretto espletamento dell’appalto ed il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, l’incaricato dovrà redigere gli elaborati di progetto in maniera tale da identificare per ogni prezzo unitario e per l’intero costo dei lavori posto a base di gara, l’incidenza presunta del costo del personale impegnato ed il costo della sicurezza aziendale.

Articolo 6 – Durata dell’incarico e termini

1. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di progettazione, calcolati in giorni solari consecutivi, sono così determinati:

-  progettazione di fattibilità tecnica ed economica: entro 30 giorni dalla richiesta di avvio delle attività di progettazione da parte del RUP;

Articolo 7 – Quadro economico del progetto.

1. Il quadro economico dell’intervento deve prevedere l’articolazione del costo complessivo secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.P.R. 207/2010.

2. L’importo complessivo di quadro economico che costituisce il limite per la progettazione è pari a €1.670.042,00;

Articolo 8 - determinazione dei corrispettivi

1.  Ai fini della determinazione dei compensi, per la progettazione e direzione lavori, gli onorari vengono segnati alle seguenti categorie d’opera:

- E.08_ Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuolesecondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

La determinazione dei corrispettivi, spese e oneri accessori compresi, che verrà utilizzata in sede di liquidazione, è stata calcolata sulla base dei parametri previsti nel D.M. 17/06/2016. (cd Decreto Parametri)

2. L'importo complessivo degli onorari e spese di cui al presente capitolato, ammonta a netti € 17.266,02 oltre a € 690,64 di Cassa previdenziale 4%, oltre € 3.950,47 per IVA al 22%; per un importo complessivo di € 21.907,13;

Articolo 9 – Penali

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all’uno per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 8, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all’articolo 6. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione contraente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione contraente debba sostenere per cause imputabili al Professionista incaricato.

Articolo 10 – Variazioni, interruzioni, ordini formali

1.Fino al momento dell’approvazione del progetto secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi, il professionista incaricato è tenuto ad introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. Quando le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale determinati da nuove e diverse esigenze e non dipendenti da errata impostazione tecnica del progettista, allo stesso spettano le competenze previste dalla tariffa per le perizie suppletive o di variante.

2. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del professionista incaricato con l’Amministrazione contraente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest’ultima.

Articolo 11 – Proprietà del progetto.

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione contraente la quale potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti, modifiche ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali. Le eventuali modifiche apportate dall'Amministrazione al progetto lasciano intatta la responsabilità del professionista per le parti non variate.

Articolo 12 TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Gli onorari e i rimborsi spese relativi alla progettazione verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni come segue:

- quanto al 100% dopo la delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

2.L’emissione del mandato di pagamento è comunque subordinata:

-  alla presentazione della fattura fiscale, conforme ai requisiti di cui al punto precedente,

- all’acquisizione da parte dell’ente competente al rilascio, dell’attestazione di regolarità contributiva o del DURC.

- Il mandato di pagamento è disposto per l’intero suo valore a favore del professionista incaricato;

Articolo 13 – Tracciabilità dei pagamenti

1. l pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario di cui al modulo di tracciabilità pagamenti, pervenuto con prot. ___del __/__/2022, come da obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

2. Eventuali modifiche in merito sono soggette ad immediata comunicazione da parte del professionista incaricato ma non implicano la necessità di un nuovo contratto.

3. I corrispettivi relativi dovuti verranno liquidati previa presentazione di regolare fattura, (la quale dovrà riportare il seguente codice CIG relativi all’affidamento in oggetto:

CIG Z663695A4A

Articolo 14 – Polizza professionale di assicurazione.

- Ai sensi dell’art. 83 comma 4 lettera c del Dlgs. 50/2016 il professionista incaricato ha presentato tramite nota pervenuta con protocollo ___ del __/__/2022 la copia della propria copertura assicurativa contro i rischi professionali;

- La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione contraente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l’Amministrazione contraente può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Articolo 15 – Spese fiscali

Si dà atto che il Professionista ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (imposta di bollo) per € 36,00 tramite modello di pagamento unificato F24 pervenuto con protocollo __del __/__/2022;

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

Il comune di Osini ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio delle proprie funzioni con riferimento alla presente gara.

Il presente capitolato prestazionale è sottoscritto, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82.

Osini, lì __/__/2022

Letto confermato e sottoscritto dalle parti.

Il professionista incaricato

Il Responsabile del Servizio